TÀI LIỆU PHÂN TÍCH & KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI

Câu 1 - Phần mềm import dữ liệu & OCR hóa đơn cho công ty kế toán

Stack đề xuất: React + Spring Boot RESTful API + MySQL + Google SSO + OCR Service

| Thông tin | Nội dung |
| --- | --- |
| Mục tiêu | Xây dựng web app hỗ trợ công ty kế toán nhập/import file hóa đơn, OCR dữ liệu, phân loại chứng từ, quản trị user, lịch sử và thống kê. |
| Đầu ra nộp bài | GitHub source code, video YouTube demo sản phẩm/giải pháp, tài liệu mô tả giải pháp. |
| Phạm vi ưu tiên | Hoàn thiện luồng chính trước: đăng nhập, upload file, OCR demo, kiểm tra/sửa dữ liệu, lưu chứng từ, admin quản trị. |
| Định hướng | Làm chắc phần MVP, có kiến trúc mở để sau này thay OCR mock bằng Google Vision/OpenAI/Anthropic/Tesseract. |

Ghi chú: Tài liệu này được viết theo hướng có thể dùng làm bản phân tích, checklist triển khai và prompt tổng thể cho AI/coder phát triển dự án.

# Mục lục nội dung

1. Hiểu đúng đề bài và phạm vi sản phẩm

2. Mô hình nghiệp vụ tổng quan

3. Yêu cầu chức năng đầy đủ

4. Yêu cầu phi chức năng

5. Kiến trúc hệ thống đề xuất

6. Setup môi trường phát triển

7. Cấu trúc dự án React + Spring Boot

8. Thiết kế database MySQL

9. Thiết kế RESTful API

10. Thiết kế frontend React

11. Luồng xử lý OCR/import hóa đơn

12. Lộ trình triển khai theo giai đoạn

13. Checklist demo, GitHub và video YouTube

14. Prompt tổng thể đưa cho AI/coder triển khai

# 1. Hiểu đúng đề bài và phạm vi sản phẩm

Đề bài yêu cầu xây dựng phần mềm hỗ trợ công ty kế toán dịch vụ xử lý việc nhập số liệu, hóa đơn, phiếu thu, phiếu chi, phiếu nhập kho và các chứng từ khác cho nhiều khách hàng. Vấn đề chính là nhân viên đang phải nhập tay, scan hoặc import hàng trăm hóa đơn mỗi ngày, gây tốn thời gian và dễ sai sót.

| Nhóm yêu cầu | Ý nghĩa cần triển khai |
| --- | --- |
| Đăng nhập SSO Google | Người dùng đăng nhập bằng Google account. Backend xác thực token, tạo/cập nhật user nội bộ và phân quyền. |
| Import dữ liệu | Người dùng upload file PDF/JPG/PNG. Hệ thống lưu file, tạo job xử lý, OCR, trích xuất dữ liệu. |
| Phân loại chứng từ | Cho phép chọn công ty khách hàng, loại hóa đơn/chứng từ, trạng thái xử lý, tag hoặc ghi chú. |
| Kết quả OCR | Hiển thị dữ liệu OCR để nhân viên kiểm tra, sửa, xác nhận trước khi lưu chính thức. |
| Admin | Quản lý user, role, công ty khách hàng, lịch sử truy cập, thống kê, reset mật khẩu/tài khoản nội bộ nếu có. |
| Nâng cao | Tích hợp API OCR hoặc Chrome extension khoanh vùng OCR. Bản MVP có thể thiết kế sẵn kiến trúc để mở rộng. |

MVP cần chạy được, demo được, có dữ liệu mẫu và luồng nghiệp vụ rõ ràng.

Không nên ôm quá nhiều API AI phức tạp ngay từ đầu. Nên làm OCR theo interface để có thể đổi provider.

Điểm ăn điểm là sản phẩm có luồng thực tế: upload -> OCR -> review -> sửa -> lưu -> export/thống kê.

# 2. Mô hình nghiệp vụ tổng quan

Các vai trò chính trong hệ thống:

| Vai trò | Quyền chính |
| --- | --- |
| Admin | Quản lý user, role, công ty khách hàng, cấu hình loại chứng từ, xem toàn bộ lịch sử, thống kê tổng quan. |
| Accounting Staff / Nhân viên kế toán | Upload chứng từ, chọn công ty, chọn loại hóa đơn, xem kết quả OCR, chỉnh sửa dữ liệu, xác nhận lưu. |
| Reviewer / Kiểm tra viên | Kiểm tra các chứng từ đã OCR, duyệt hoặc trả lại cho nhân viên sửa. |
| Manager / Quản lý | Xem dashboard, tiến độ xử lý, số lượng chứng từ theo nhân viên/công ty/trạng thái. |

## 2.1. Luồng nghiệp vụ chính

Người dùng đăng nhập bằng Google.

Người dùng chọn công ty khách hàng cần nhập liệu.

Người dùng chọn loại chứng từ: hóa đơn bán hàng, hóa đơn mua hàng, phiếu thu, phiếu chi, phiếu nhập kho, phiếu xuất kho.

Người dùng upload file PDF/JPG/PNG.

Backend lưu metadata file và file gốc.

Backend gọi OCR service để trích xuất text và dữ liệu có cấu trúc.

Frontend hiển thị màn hình review: ảnh/PDF bên trái, dữ liệu OCR bên phải.

Nhân viên sửa thông tin sai, thêm ghi chú, xác nhận.

Hệ thống lưu chứng từ ở trạng thái VERIFIED hoặc SUBMITTED.

Admin/Manager xem lịch sử xử lý, thống kê, export dữ liệu nếu cần.

# 3. Yêu cầu chức năng đầy đủ

## 3.1. Authentication & Authorization

| Mã | Chức năng | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| AUTH-01 | Đăng nhập Google SSO | Frontend dùng Google OAuth. Backend nhận ID token/access token, xác thực, tạo JWT nội bộ. |
| AUTH-02 | Phân quyền theo Role | Các role: ADMIN, STAFF, REVIEWER, MANAGER. API được bảo vệ bằng Spring Security. |
| AUTH-03 | Quản lý phiên đăng nhập | JWT access token ngắn hạn, refresh token nếu có. Logout xóa token phía frontend. |
| AUTH-04 | Chặn user chưa được duyệt | User đăng nhập Google lần đầu có thể ở trạng thái PENDING nếu email chưa nằm trong whitelist. |
| AUTH-05 | Lịch sử đăng nhập | Lưu IP, user-agent, thời gian, trạng thái login thành công/thất bại. |

## 3.2. Quản lý công ty khách hàng

| Mã | Chức năng | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| COM-01 | Danh sách công ty | Admin tạo/sửa/xóa mềm công ty khách hàng. |
| COM-02 | Thông tin công ty | Tên, mã số thuế, địa chỉ, email, điện thoại, người đại diện, trạng thái. |
| COM-03 | Gán nhân viên phụ trách | Một công ty có thể có nhiều nhân viên kế toán phụ trách. |
| COM-04 | Lọc chứng từ theo công ty | Mọi chứng từ import đều gắn với một company_id. |

## 3.3. Import file và quản lý chứng từ

| Mã | Chức năng | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| DOC-01 | Upload file | Cho phép upload PDF/JPG/JPEG/PNG, giới hạn dung lượng, kiểm tra MIME type. |
| DOC-02 | Chọn metadata | Chọn công ty, loại chứng từ, ngày chứng từ, tag, ghi chú trước hoặc sau upload. |
| DOC-03 | Danh sách chứng từ | Xem danh sách, tìm kiếm, lọc theo công ty, loại, trạng thái, người upload, ngày upload. |
| DOC-04 | Chi tiết chứng từ | Hiển thị file gốc, OCR text, dữ liệu trích xuất, lịch sử chỉnh sửa. |
| DOC-05 | Trạng thái xử lý | UPLOADED, OCR_PROCESSING, OCR_DONE, NEED_REVIEW, VERIFIED, REJECTED, EXPORTED. |
| DOC-06 | Xóa mềm | Không xóa vật lý ngay. Chỉ đánh dấu deleted_at để đảm bảo audit. |

## 3.4. OCR và review kết quả

| Mã | Chức năng | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| OCR-01 | Gọi OCR provider | Thiết kế interface để thay provider: MockOCR, Tesseract, Google Vision, OpenAI, Anthropic. |
| OCR-02 | Lưu raw text | Lưu toàn bộ text OCR để kiểm tra và debug. |
| OCR-03 | Trích xuất field | Số hóa đơn, ngày hóa đơn, mã số thuế người bán/người mua, tên công ty, tổng tiền, VAT, danh sách hàng hóa. |
| OCR-04 | Màn hình review | Cho phép sửa dữ liệu OCR trước khi xác nhận. Dữ liệu ban đầu có thể sai nên bắt buộc có review. |
| OCR-05 | Confidence score | Mỗi field có độ tin cậy để ưu tiên kiểm tra. Field thấp confidence được highlight. |
| OCR-06 | Lịch sử chỉnh sửa | Lưu ai sửa field nào, giá trị cũ/mới, thời gian sửa. |

## 3.5. Admin quản trị

| Mã | Chức năng | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| ADM-01 | Quản lý user | Danh sách user, kích hoạt/khóa, đổi role, gán công ty phụ trách. |
| ADM-02 | Tạo tài khoản nội bộ | Nếu không dùng Google cho tất cả user, admin có thể tạo account nội bộ. |
| ADM-03 | Reset mật khẩu | Áp dụng cho tài khoản nội bộ. Với Google SSO thì không reset mật khẩu Google. |
| ADM-04 | Quản lý role/permission | Thiết kế role-based access control. Có thể mở rộng permission chi tiết. |
| ADM-05 | Lịch sử truy cập | Xem audit log: login, upload, OCR, sửa dữ liệu, duyệt, export, xóa. |
| ADM-06 | Thống kê | Số chứng từ theo ngày/tháng/công ty/nhân viên/trạng thái/tỷ lệ OCR thành công. |

## 3.6. Export và tích hợp tương lai

Xuất Excel/CSV danh sách chứng từ đã xác nhận.

Chuẩn bị API để sau này đẩy dữ liệu sang phần mềm kế toán.

Cho phép mapping field theo từng loại chứng từ/công ty nếu cần.

Lưu file gốc để truy xuất lại khi có kiểm toán hoặc đối soát.

# 4. Yêu cầu phi chức năng

| Nhóm | Yêu cầu |
| --- | --- |
| Bảo mật | Dùng HTTPS khi deploy; JWT bảo vệ API; kiểm tra quyền theo role; validate file upload; không cho upload file thực thi; giới hạn dung lượng. |
| Hiệu năng | Danh sách chứng từ phải phân trang; OCR chạy bất đồng bộ nếu file lớn; dashboard query tối ưu bằng index. |
| Khả dụng | Có thông báo lỗi rõ ràng; file upload thất bại không làm mất dữ liệu đã nhập; có retry OCR. |
| Mở rộng | OCR provider dùng interface; storage tách lớp để đổi từ local sang S3/MinIO; API REST rõ ràng. |
| Audit | Mọi thao tác quan trọng phải ghi log: login, upload, sửa OCR, duyệt, reject, export, delete. |
| Dễ dùng | Màn hình review cần so sánh file gốc và dữ liệu OCR song song; field nghi ngờ cần highlight. |
| Backup | Database backup định kỳ; file upload lưu theo cấu trúc ngày/tháng/company; không xóa cứng dữ liệu quan trọng. |
| Maintainability | Backend tách controller/service/repository/dto/entity/config/security; frontend tách pages/components/services/hooks/routes. |

# 5. Kiến trúc hệ thống đề xuất

Kiến trúc đề xuất theo mô hình frontend React gọi RESTful API của Spring Boot. Backend xử lý bảo mật, nghiệp vụ, lưu database MySQL, quản lý file và gọi OCR provider.

[React Frontend]

- Google Login UI

- Upload & Document Review UI

- Admin Dashboard

|

| HTTPS + JWT

v

[Spring Boot Backend REST API]

- Security / Google SSO verification

- Document Service

- OCR Service Interface

- Admin / Audit / Statistics

|

+--> [MySQL Database]

|

+--> [File Storage: local uploads/ hoặc MinIO/S3]

|

+--> [OCR Provider: Mock/Tesseract/Google Vision/OpenAI/Anthropic]

| Layer | Trách nhiệm |
| --- | --- |
| Frontend | Giao diện đăng nhập, upload, review OCR, dashboard, admin, gọi API qua Axios. |
| Controller | Nhận request, validate input cơ bản, trả response theo chuẩn REST. |
| Service | Xử lý nghiệp vụ: upload, OCR, review, audit, phân quyền logic. |
| Repository | Truy vấn database bằng Spring Data JPA. |
| Entity | Mapping bảng MySQL. |
| DTO | Request/response object, tránh trả thẳng entity ra ngoài. |
| Security | JWT filter, Google token verifier, role guard. |
| Storage | Lưu file gốc, sinh đường dẫn, kiểm tra loại file. |
| OCR Adapter | Interface chung để gọi các nhà cung cấp OCR khác nhau. |

# 6. Setup môi trường phát triển

## 6.1. Công cụ cần cài

| Công cụ | Khuyến nghị | Mục đích |
| --- | --- | --- |
| JDK | Java 21 LTS hoặc Java 17+ | Chạy Spring Boot backend. |
| Maven | 3.9+ | Build backend. Có thể dùng Maven Wrapper mvnw. |
| Node.js | 20 LTS hoặc 22 LTS | Chạy React/Vite frontend. |
| MySQL | 8.0+ | Database chính. |
| MySQL Workbench | Bất kỳ bản ổn định | Quản lý database, chạy SQL. |
| Git | Bản mới ổn định | Quản lý source code và đẩy GitHub. |
| IDE | IntelliJ IDEA/VS Code/Antigravity | Code backend/frontend. |
| Postman/Bruno/Thunder Client | Tùy chọn | Test API nếu chưa có UI. |
| Docker Desktop | Tùy chọn | Chạy MySQL/MinIO nhanh bằng docker-compose. |

## 6.2. Tạo database MySQL

CREATE DATABASE invoice_ocr_db CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;

CREATE USER 'invoice_user'@'localhost' IDENTIFIED BY 'invoice_password';

GRANT ALL PRIVILEGES ON invoice_ocr_db.* TO 'invoice_user'@'localhost';

FLUSH PRIVILEGES;

## 6.3. Biến môi trường backend

DB_URL=jdbc:mysql://localhost:3306/invoice_ocr_db?useSSL=false&serverTimezone=Asia/Ho_Chi_Minh&allowPublicKeyRetrieval=true

DB_USERNAME=invoice_user

DB_PASSWORD=invoice_password

JWT_SECRET=change-this-secret-key-minimum-32-characters

GOOGLE_CLIENT_ID=your-google-client-id.apps.googleusercontent.com

UPLOAD_DIR=uploads

OCR_PROVIDER=mock

## 6.4. application.yml gợi ý

spring:

datasource:

url: ${DB_URL}

username: ${DB_USERNAME}

password: ${DB_PASSWORD}

jpa:

hibernate:

ddl-auto: update

properties:

hibernate:

format_sql: true

show-sql: false

servlet:

multipart:

max-file-size: 20MB

max-request-size: 25MB

app:

jwt:

secret: ${JWT_SECRET}

expiration-ms: 3600000

google:

client-id: ${GOOGLE_CLIENT_ID}

upload-dir: ${UPLOAD_DIR:uploads}

ocr:

provider: ${OCR_PROVIDER:mock}

# 7. Cấu trúc dự án React + Spring Boot

Nên dùng cấu trúc mono-repo để nộp GitHub gọn: một repository chứa backend, frontend, docs và file docker-compose nếu có.

invoice-ocr-system/

├── backend/

│   ├── pom.xml

│   ├── src/main/java/com/invoiceocr/

│   │   ├── InvoiceOcrApplication.java

│   │   ├── common/

│   │   │   ├── ApiResponse.java

│   │   │   ├── ErrorResponse.java

│   │   │   └── GlobalExceptionHandler.java

│   │   ├── config/

│   │   │   ├── CorsConfig.java

│   │   │   ├── SecurityConfig.java

│   │   │   └── OpenApiConfig.java

│   │   ├── security/

│   │   │   ├── JwtAuthenticationFilter.java

│   │   │   ├── JwtService.java

│   │   │   ├── GoogleTokenVerifierService.java

│   │   │   └── CurrentUser.java

│   │   ├── auth/

│   │   │   ├── AuthController.java

│   │   │   ├── AuthService.java

│   │   │   └── dto/

│   │   ├── user/

│   │   │   ├── User.java

│   │   │   ├── Role.java

│   │   │   ├── UserController.java

│   │   │   ├── UserService.java

│   │   │   ├── UserRepository.java

│   │   │   └── dto/

│   │   ├── company/

│   │   │   ├── Company.java

│   │   │   ├── CompanyController.java

│   │   │   ├── CompanyService.java

│   │   │   └── CompanyRepository.java

│   │   ├── document/

│   │   │   ├── Document.java

│   │   │   ├── DocumentType.java

│   │   │   ├── DocumentStatus.java

│   │   │   ├── DocumentController.java

│   │   │   ├── DocumentService.java

│   │   │   ├── DocumentRepository.java

│   │   │   └── dto/

│   │   ├── ocr/

│   │   │   ├── OcrResult.java

│   │   │   ├── OcrField.java

│   │   │   ├── OcrController.java

│   │   │   ├── OcrService.java

│   │   │   ├── OcrProvider.java

│   │   │   ├── MockOcrProvider.java

│   │   │   └── dto/

│   │   ├── audit/

│   │   │   ├── AuditLog.java

│   │   │   ├── AuditLogService.java

│   │   │   └── AuditLogRepository.java

│   │   ├── dashboard/

│   │   │   ├── DashboardController.java

│   │   │   └── DashboardService.java

│   │   └── storage/

│   │       ├── FileStorageService.java

│   │       └── LocalFileStorageService.java

│   └── src/main/resources/application.yml

│

├── frontend/

│   ├── package.json

│   ├── vite.config.js

│   ├── src/

│   │   ├── main.jsx

│   │   ├── App.jsx

│   │   ├── routes/

│   │   │   ├── AppRoutes.jsx

│   │   │   └── PrivateRoute.jsx

│   │   ├── api/

│   │   │   ├── axiosClient.js

│   │   │   ├── authApi.js

│   │   │   ├── documentApi.js

│   │   │   └── adminApi.js

│   │   ├── components/

│   │   │   ├── layout/

│   │   │   ├── common/

│   │   │   ├── upload/

│   │   │   ├── ocr/

│   │   │   └── dashboard/

│   │   ├── pages/

│   │   │   ├── LoginPage.jsx

│   │   │   ├── DashboardPage.jsx

│   │   │   ├── UploadDocumentPage.jsx

│   │   │   ├── DocumentListPage.jsx

│   │   │   ├── DocumentReviewPage.jsx

│   │   │   ├── AdminUsersPage.jsx

│   │   │   └── CompaniesPage.jsx

│   │   ├── hooks/

│   │   ├── context/AuthContext.jsx

│   │   └── utils/

│

├── docs/

│   ├── analysis.md

│   ├── api-spec.md

│   └── demo-script.md

├── docker-compose.yml

├── README.md

└── .gitignore

# 8. Thiết kế database MySQL

Database cần lưu được user, công ty khách hàng, chứng từ upload, kết quả OCR, dữ liệu hóa đơn đã trích xuất, lịch sử truy cập và log thao tác.

| Bảng | Mục đích |
| --- | --- |
| roles | Danh mục role: ADMIN, STAFF, REVIEWER, MANAGER. |
| users | Tài khoản người dùng, liên kết Google account, trạng thái. |
| user_roles | Quan hệ nhiều-nhiều giữa users và roles. |
| companies | Danh sách công ty khách hàng của công ty kế toán. |
| company_users | Nhân viên được gán phụ trách công ty nào. |
| document_types | Loại chứng từ/hóa đơn. |
| documents | Metadata file upload và trạng thái xử lý. |
| ocr_results | Kết quả OCR tổng của mỗi document. |
| ocr_fields | Các field OCR chi tiết: invoice_number, tax_code, total_amount... |
| invoice_headers | Dữ liệu hóa đơn sau khi review/xác nhận. |
| invoice_items | Dòng hàng hóa/dịch vụ trong hóa đơn. |
| audit_logs | Lịch sử thao tác quan trọng. |
| login_logs | Lịch sử đăng nhập. |
| file_processing_jobs | Job xử lý OCR, retry, lỗi. |

## 8.1. SQL schema gợi ý

CREATE TABLE roles (

id BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,

code VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,

name VARCHAR(100) NOT NULL

);

CREATE TABLE users (

id BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,

google_id VARCHAR(100) NULL UNIQUE,

email VARCHAR(150) NOT NULL UNIQUE,

full_name VARCHAR(150) NOT NULL,

avatar_url VARCHAR(500) NULL,

password_hash VARCHAR(255) NULL,

status VARCHAR(30) NOT NULL DEFAULT 'ACTIVE',

created_at DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

updated_at DATETIME NULL ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,

last_login_at DATETIME NULL

);

CREATE TABLE user_roles (

user_id BIGINT NOT NULL,

role_id BIGINT NOT NULL,

PRIMARY KEY (user_id, role_id),

FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(id),

FOREIGN KEY (role_id) REFERENCES roles(id)

);

CREATE TABLE companies (

id BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,

code VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,

name VARCHAR(255) NOT NULL,

tax_code VARCHAR(50) NULL,

address VARCHAR(500) NULL,

email VARCHAR(150) NULL,

phone VARCHAR(50) NULL,

representative VARCHAR(150) NULL,

status VARCHAR(30) NOT NULL DEFAULT 'ACTIVE',

created_at DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

updated_at DATETIME NULL ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,

deleted_at DATETIME NULL

);

CREATE TABLE company_users (

company_id BIGINT NOT NULL,

user_id BIGINT NOT NULL,

PRIMARY KEY (company_id, user_id),

FOREIGN KEY (company_id) REFERENCES companies(id),

FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(id)

);

CREATE TABLE document_types (

id BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,

code VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,

name VARCHAR(150) NOT NULL,

description VARCHAR(500) NULL,

active BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE

);

CREATE TABLE documents (

id BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,

company_id BIGINT NOT NULL,

document_type_id BIGINT NOT NULL,

uploaded_by BIGINT NOT NULL,

original_file_name VARCHAR(255) NOT NULL,

stored_file_name VARCHAR(255) NOT NULL,

file_path VARCHAR(1000) NOT NULL,

mime_type VARCHAR(100) NOT NULL,

file_size BIGINT NOT NULL,

status VARCHAR(50) NOT NULL DEFAULT 'UPLOADED',

note VARCHAR(1000) NULL,

uploaded_at DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

ocr_started_at DATETIME NULL,

ocr_finished_at DATETIME NULL,

verified_by BIGINT NULL,

verified_at DATETIME NULL,

deleted_at DATETIME NULL,

FOREIGN KEY (company_id) REFERENCES companies(id),

FOREIGN KEY (document_type_id) REFERENCES document_types(id),

FOREIGN KEY (uploaded_by) REFERENCES users(id),

FOREIGN KEY (verified_by) REFERENCES users(id),

INDEX idx_documents_company_status (company_id, status),

INDEX idx_documents_uploaded_at (uploaded_at)

);

CREATE TABLE ocr_results (

id BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,

document_id BIGINT NOT NULL UNIQUE,

provider VARCHAR(50) NOT NULL,

raw_text LONGTEXT NULL,

raw_json JSON NULL,

confidence DECIMAL(5,2) NULL,

status VARCHAR(50) NOT NULL DEFAULT 'DONE',

error_message TEXT NULL,

created_at DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

FOREIGN KEY (document_id) REFERENCES documents(id)

);

CREATE TABLE ocr_fields (

id BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,

ocr_result_id BIGINT NOT NULL,

field_key VARCHAR(100) NOT NULL,

field_label VARCHAR(150) NOT NULL,

extracted_value TEXT NULL,

corrected_value TEXT NULL,

confidence DECIMAL(5,2) NULL,

page_number INT NULL,

bbox_x DECIMAL(10,2) NULL,

bbox_y DECIMAL(10,2) NULL,

bbox_width DECIMAL(10,2) NULL,

bbox_height DECIMAL(10,2) NULL,

edited_by BIGINT NULL,

edited_at DATETIME NULL,

FOREIGN KEY (ocr_result_id) REFERENCES ocr_results(id),

FOREIGN KEY (edited_by) REFERENCES users(id),

INDEX idx_ocr_fields_key (field_key)

);

CREATE TABLE invoice_headers (

id BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,

document_id BIGINT NOT NULL UNIQUE,

invoice_number VARCHAR(100) NULL,

invoice_date DATE NULL,

seller_name VARCHAR(255) NULL,

seller_tax_code VARCHAR(50) NULL,

buyer_name VARCHAR(255) NULL,

buyer_tax_code VARCHAR(50) NULL,

subtotal DECIMAL(18,2) NULL,

vat_amount DECIMAL(18,2) NULL,

total_amount DECIMAL(18,2) NULL,

currency VARCHAR(10) DEFAULT 'VND',

payment_method VARCHAR(100) NULL,

reviewed_by BIGINT NULL,

reviewed_at DATETIME NULL,

created_at DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

updated_at DATETIME NULL ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,

FOREIGN KEY (document_id) REFERENCES documents(id),

FOREIGN KEY (reviewed_by) REFERENCES users(id)

);

CREATE TABLE invoice_items (

id BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,

invoice_header_id BIGINT NOT NULL,

line_no INT NOT NULL,

item_name VARCHAR(500) NOT NULL,

unit VARCHAR(50) NULL,

quantity DECIMAL(18,3) NULL,

unit_price DECIMAL(18,2) NULL,

amount DECIMAL(18,2) NULL,

vat_rate DECIMAL(5,2) NULL,

vat_amount DECIMAL(18,2) NULL,

total_amount DECIMAL(18,2) NULL,

FOREIGN KEY (invoice_header_id) REFERENCES invoice_headers(id)

);

CREATE TABLE audit_logs (

id BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,

user_id BIGINT NULL,

action VARCHAR(100) NOT NULL,

entity_type VARCHAR(100) NULL,

entity_id BIGINT NULL,

old_value JSON NULL,

new_value JSON NULL,

ip_address VARCHAR(100) NULL,

user_agent VARCHAR(500) NULL,

created_at DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(id),

INDEX idx_audit_created_at (created_at),

INDEX idx_audit_action (action)

);

CREATE TABLE login_logs (

id BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,

user_id BIGINT NULL,

email VARCHAR(150) NULL,

success BOOLEAN NOT NULL,

reason VARCHAR(255) NULL,

ip_address VARCHAR(100) NULL,

user_agent VARCHAR(500) NULL,

created_at DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(id)

);

CREATE TABLE file_processing_jobs (

id BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,

document_id BIGINT NOT NULL,

job_type VARCHAR(50) NOT NULL DEFAULT 'OCR',

status VARCHAR(50) NOT NULL DEFAULT 'PENDING',

retry_count INT NOT NULL DEFAULT 0,

error_message TEXT NULL,

created_at DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

started_at DATETIME NULL,

finished_at DATETIME NULL,

FOREIGN KEY (document_id) REFERENCES documents(id)

);

# 9. Thiết kế RESTful API

API nên trả về JSON thống nhất, có phân trang cho danh sách và dùng HTTP status code đúng.

Response thành công:

{

"success": true,

"message": "OK",

"data": {...}

}

Response lỗi:

{

"success": false,

"message": "Validation failed",

"errors": [{ "field": "email", "message": "Email is required" }]

}

| Method | Endpoint | Role | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- |
| POST | /api/auth/google | PUBLIC | Đăng nhập Google, backend verify token và trả JWT. |
| GET | /api/auth/me | USER | Lấy thông tin user hiện tại. |
| POST | /api/auth/logout | USER | Logout phía client/server nếu có refresh token. |
| GET | /api/companies | STAFF+ | Danh sách công ty, có search/page. |
| POST | /api/companies | ADMIN | Tạo công ty khách hàng. |
| PUT | /api/companies/{id} | ADMIN | Cập nhật công ty. |
| DELETE | /api/companies/{id} | ADMIN | Xóa mềm công ty. |
| GET | /api/document-types | USER | Danh sách loại chứng từ. |
| POST | /api/documents/upload | STAFF+ | Upload file kèm companyId, documentTypeId, note. |
| GET | /api/documents | STAFF+ | Danh sách chứng từ có filter/page. |
| GET | /api/documents/{id} | STAFF+ | Chi tiết chứng từ. |
| GET | /api/documents/{id}/file | STAFF+ | Xem/tải file gốc. |
| POST | /api/documents/{id}/ocr | STAFF+ | Kích hoạt OCR hoặc retry OCR. |
| GET | /api/documents/{id}/ocr-result | STAFF+ | Lấy kết quả OCR. |
| PUT | /api/documents/{id}/ocr-fields | STAFF+ | Cập nhật field OCR đã sửa. |
| POST | /api/documents/{id}/verify | REVIEWER+ | Xác nhận chứng từ sau khi kiểm tra. |
| POST | /api/documents/{id}/reject | REVIEWER+ | Trả lại chứng từ cần sửa. |
| GET | /api/admin/users | ADMIN | Quản lý user. |
| PUT | /api/admin/users/{id}/roles | ADMIN | Cập nhật role user. |
| PUT | /api/admin/users/{id}/status | ADMIN | Khóa/mở user. |
| GET | /api/admin/audit-logs | ADMIN | Xem lịch sử thao tác. |
| GET | /api/dashboard/summary | MANAGER+ | Thống kê tổng quan. |
| GET | /api/dashboard/documents-by-status | MANAGER+ | Biểu đồ chứng từ theo trạng thái. |
| GET | /api/dashboard/user-productivity | MANAGER+ | Thống kê năng suất nhân viên. |

# 10. Thiết kế frontend React

## 10.1. Trang chính cần có

| Trang | Mô tả |
| --- | --- |
| LoginPage | Nút đăng nhập Google, xử lý token, lưu JWT. |
| DashboardPage | Cards thống kê: tổng chứng từ, đang OCR, cần review, đã xác nhận, lỗi OCR. |
| UploadDocumentPage | Chọn công ty, loại chứng từ, kéo thả file, upload, hiển thị tiến độ. |
| DocumentListPage | Bảng chứng từ có search, filter, pagination, status badge. |
| DocumentReviewPage | Màn hình quan trọng nhất: xem file gốc và form field OCR để chỉnh sửa. |
| CompaniesPage | Admin quản lý công ty khách hàng. |
| AdminUsersPage | Admin quản lý user, role, trạng thái. |
| AuditLogsPage | Admin xem lịch sử truy cập/thao tác. |

## 10.2. Component nên tách

Layout: Sidebar, Header, ProtectedLayout, RoleBasedMenu.

Upload: FileDropzone, UploadProgress, FilePreview.

OCR: OcrFieldForm, InvoiceItemsTable, ConfidenceBadge, OcrRawTextPanel, DocumentViewer.

Common: DataTable, Pagination, SearchInput, StatusBadge, ConfirmDialog, Toast.

Dashboard: StatCard, DocumentsByStatusChart, ProductivityChart.

## 10.3. Axios client gợi ý

// src/api/axiosClient.js

import axios from 'axios';

const axiosClient = axios.create({

baseURL: import.meta.env.VITE_API_URL || 'http://localhost:8080/api',

timeout: 30000,

});

axiosClient.interceptors.request.use((config) => {

const token = localStorage.getItem('accessToken');

if (token) config.headers.Authorization = `Bearer ${token}`;

return config;

});

axiosClient.interceptors.response.use(

(response) => response.data,

(error) => {

const message = error.response?.data?.message || 'Có lỗi xảy ra';

return Promise.reject(new Error(message));

}

);

export default axiosClient;

# 11. Luồng xử lý OCR/import hóa đơn

Để bài làm chắc, nên xử lý OCR theo hai mức: MVP và nâng cao.

| Mức | Cách làm | Ưu điểm |
| --- | --- | --- |
| MVP | Mock OCR provider trả dữ liệu mẫu theo file upload hoặc theo template. | Nhanh, chắc demo, không phụ thuộc API key. |
| MVP+ | Tesseract local OCR cho ảnh đơn giản. | Có OCR thật, không tốn tiền API, nhưng tiếng Việt/hóa đơn phức tạp có thể sai. |
| Advanced | Google Vision/OpenAI/Anthropic trích xuất JSON có cấu trúc. | Ấn tượng hơn, nhưng cần API key, chi phí, xử lý lỗi và bảo mật key. |

## 11.1. Interface OCR provider

public interface OcrProvider {

OcrProviderType getType();

OcrExtractionResponse extract(File file, OcrExtractionRequest request);

}

public class OcrExtractionResponse {

private String rawText;

private BigDecimal confidence;

private Map<String, OcrFieldValue> fields;

private List<OcrInvoiceItemDto> items;

}

## 11.2. Field cần trích xuất từ hóa đơn

| Field key | Tên hiển thị | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| invoice_number | Số hóa đơn | Có thể là ký hiệu/số hóa đơn điện tử. |
| invoice_date | Ngày hóa đơn | Chuẩn hóa về yyyy-MM-dd. |
| seller_name | Tên người bán | Tên công ty/đơn vị bán. |
| seller_tax_code | MST người bán | Mã số thuế. |
| buyer_name | Tên người mua | Tên khách hàng/công ty mua. |
| buyer_tax_code | MST người mua | Có thể trống với hóa đơn lẻ. |
| subtotal | Tiền chưa thuế | DECIMAL(18,2). |
| vat_amount | Tiền VAT | DECIMAL(18,2). |
| total_amount | Tổng thanh toán | DECIMAL(18,2). |
| payment_method | Hình thức thanh toán | Tiền mặt/chuyển khoản/... |

## 11.3. Quy tắc review dữ liệu OCR

Không tự động coi OCR là dữ liệu đúng tuyệt đối.

Các field quan trọng như số hóa đơn, ngày, mã số thuế, tổng tiền phải được nhân viên xác nhận.

Field có confidence thấp cần hiển thị màu cảnh báo.

Khi user sửa field, lưu corrected_value và audit log.

Chỉ khi bấm Xác nhận thì mới tạo/cập nhật invoice_headers và invoice_items.

# 12. Lộ trình triển khai theo giai đoạn

| Giai đoạn | Việc cần làm | Kết quả mong muốn |
| --- | --- | --- |
| GĐ 1 - Khởi tạo | Tạo repo, backend Spring Boot, frontend Vite React, MySQL, cấu hình CORS, Swagger. | Chạy được backend/frontend, kết nối database. |
| GĐ 2 - Auth | Google SSO frontend, backend verify token, tạo JWT, phân quyền role. | Đăng nhập được, chặn route/API theo role. |
| GĐ 3 - Admin cơ bản | CRUD công ty, user, role, document type. | Admin có màn hình quản lý dữ liệu nền. |
| GĐ 4 - Upload file | Upload PDF/JPG/PNG, lưu file, lưu documents, validate file. | Nhân viên upload chứng từ và xem danh sách. |
| GĐ 5 - OCR MVP | Mock OCR provider, lưu ocr_results/ocr_fields, màn hình review. | Có luồng OCR demo hoàn chỉnh. |
| GĐ 6 - Review & Verify | Sửa field OCR, lưu invoice_headers/items, trạng thái VERIFIED/REJECTED. | Dữ liệu được xác nhận và có lịch sử chỉnh sửa. |
| GĐ 7 - Dashboard/Audit | Thống kê, audit logs, login logs, biểu đồ. | Admin/Manager xem được hiệu quả xử lý. |
| GĐ 8 - Nâng cao | Tesseract/Google Vision/OpenAI, export Excel, retry job, bounding boxes demo. | Tăng điểm nếu còn thời gian. |
| GĐ 9 - Hoàn thiện nộp bài | README, seed data, video YouTube, deploy demo nếu có. | Bài nộp rõ ràng, dễ chấm, dễ chạy. |

## 12.1. Thứ tự ưu tiên để không bị vỡ bài

Làm login và layout trước.

Làm CRUD công ty và loại chứng từ.

Làm upload file và danh sách chứng từ.

Làm OCR mock để có dữ liệu demo chắc chắn.

Làm màn hình review OCR thật đẹp và rõ ràng.

Làm admin user/role/audit/dashboard.

Cuối cùng mới tích hợp OCR thật hoặc nâng cao.

# 13. Checklist demo, GitHub và video YouTube

## 13.1. README GitHub cần có

Giới thiệu bài toán và giải pháp.

Ảnh/chụp màn hình các màn hình chính.

Công nghệ sử dụng.

Cách chạy backend.

Cách chạy frontend.

Cách tạo database và seed data.

Tài khoản demo hoặc hướng dẫn Google SSO.

Danh sách chức năng đã hoàn thành và chức năng nâng cao.

Kiến trúc thư mục.

Link video demo YouTube.

## 13.2. Kịch bản video YouTube 5-8 phút

| Phút | Nội dung nói/demo |
| --- | --- |
| 0:00 - 0:30 | Giới thiệu bài toán: công ty kế toán phải nhập tay hàng trăm hóa đơn/chứng từ. |
| 0:30 - 1:00 | Giới thiệu giải pháp: web app import file, OCR, review, phân quyền, thống kê. |
| 1:00 - 1:40 | Demo đăng nhập Google và phân quyền. |
| 1:40 - 2:30 | Demo admin tạo công ty khách hàng, loại chứng từ, user. |
| 2:30 - 3:30 | Demo nhân viên upload PDF/JPG/PNG, chọn công ty và loại hóa đơn. |
| 3:30 - 4:40 | Demo OCR result: xem file gốc, dữ liệu trích xuất, sửa field, xác nhận. |
| 4:40 - 5:30 | Demo danh sách chứng từ, lọc trạng thái, xem chi tiết. |
| 5:30 - 6:20 | Demo dashboard và audit log. |
| 6:20 - 7:00 | Giải thích kiến trúc: React, Spring Boot, MySQL, OCR provider interface. |
| 7:00 - 8:00 | Nêu hướng phát triển: OCR thật, export kế toán, Chrome extension bounding boxes. |

## 13.3. Checklist trước khi nộp

Backend chạy không lỗi bằng mvn spring-boot:run hoặc ./mvnw spring-boot:run.

Frontend chạy không lỗi bằng npm run dev.

Database có seed roles, document_types, admin demo nếu cần.

Có ít nhất 3 file demo: 1 PDF, 1 JPG, 1 PNG.

Upload -> OCR -> Review -> Verify chạy trọn luồng.

Admin xem được user, company, audit logs, dashboard.

README có hướng dẫn chạy rõ ràng.

Không commit API key thật lên GitHub.

Video demo có âm thanh rõ, thao tác chậm, giải thích được giá trị sản phẩm.

# 14. Prompt tổng thể đưa cho AI/coder triển khai

Bạn có thể copy prompt dưới đây đưa cho Antigravity/Codex/AI coding agent để triển khai theo từng giai đoạn.

Tôi cần xây dựng dự án web app cho bài test tuyển dụng Câu 1: phần mềm hỗ trợ công ty kế toán dịch vụ import dữ liệu và OCR hóa đơn/chứng từ.

Stack bắt buộc:

- Frontend: React + Vite, Axios, React Router, UI rõ ràng.

- Backend: Spring Boot RESTful API, Spring Security, JWT, Google SSO verification, Spring Data JPA.

- Database: MySQL.

- Kiến trúc code phải tách rõ controller/service/repository/entity/dto/config/security.

Mục tiêu nghiệp vụ:

Công ty kế toán phải nhập tay, scan, import hàng trăm hóa đơn/phiếu thu/phiếu chi/phiếu nhập kho mỗi ngày. Phần mềm cần giúp nhân viên upload file PDF/JPG/PNG, chọn công ty khách hàng, chọn loại chứng từ, gọi OCR để trích xuất dữ liệu, hiển thị màn hình review để sửa dữ liệu OCR, xác nhận lưu vào database, đồng thời admin quản lý user/role/công ty/lịch sử/thống kê.

Role:

- ADMIN: quản lý user, role, company, document type, audit log, dashboard.

- STAFF: upload chứng từ, xem danh sách chứng từ được phép, OCR, sửa dữ liệu OCR.

- REVIEWER: duyệt hoặc reject chứng từ sau khi nhân viên xử lý.

- MANAGER: xem dashboard, thống kê, năng suất nhân viên.

Backend cần có module:

1. auth: Google login, verify Google token, tạo JWT nội bộ, API /api/auth/google, /api/auth/me.

2. user/admin: CRUD user, đổi role, khóa/mở user.

3. company: CRUD công ty khách hàng, gán user phụ trách.

4. document type: CRUD hoặc seed loại chứng từ.

5. document: upload file, lưu metadata, danh sách, chi tiết, xem file gốc, update status.

6. ocr: thiết kế OcrProvider interface, làm MockOcrProvider trước để trả dữ liệu mẫu; lưu ocr_results và ocr_fields.

7. review: API cập nhật corrected_value cho field OCR, xác nhận verified để lưu invoice_headers và invoice_items.

8. audit: lưu lịch sử login, upload, OCR, sửa field, verify, reject, delete.

9. dashboard: thống kê theo trạng thái, công ty, user, ngày/tháng.

Database MySQL cần có các bảng:

roles, users, user_roles, companies, company_users, document_types, documents, ocr_results, ocr_fields, invoice_headers, invoice_items, audit_logs, login_logs, file_processing_jobs.

Frontend cần có trang:

- LoginPage: đăng nhập Google.

- DashboardPage: card thống kê và chart.

- UploadDocumentPage: chọn company, document type, upload file.

- DocumentListPage: bảng có search/filter/pagination/status badge.

- DocumentReviewPage: xem file gốc bên trái, form OCR bên phải, cho phép sửa field, lưu, verify/reject.

- CompaniesPage: admin CRUD công ty.

- AdminUsersPage: admin quản lý user/role/status.

- AuditLogsPage: xem lịch sử thao tác.

Yêu cầu kỹ thuật:

- API RESTful rõ ràng, response JSON thống nhất.

- Có validation input.

- Có phân trang cho danh sách.

- Có phân quyền role ở backend và frontend route.

- File upload chỉ chấp nhận PDF/JPG/JPEG/PNG, giới hạn 20MB.

- Không trả entity trực tiếp; dùng DTO.

- Không commit secret/API key lên GitHub.

- Code sạch, dễ đọc, có README hướng dẫn chạy.

Hãy triển khai theo từng giai đoạn, mỗi giai đoạn code chạy được:

GĐ1: khởi tạo backend/frontend/database.

GĐ2: auth Google SSO + JWT + role.

GĐ3: CRUD company/document type/user.

GĐ4: upload document + list/detail.

GĐ5: mock OCR + lưu ocr_results/ocr_fields.

GĐ6: review OCR + verify/reject + invoice_headers/items.

GĐ7: audit log + dashboard.

GĐ8: hoàn thiện UI, README, seed data, demo script.

Khi code, hãy tạo cấu trúc thư mục đầy đủ, giải thích file nào làm gì, và đảm bảo tôi có thể chạy được bằng:

Backend: cd backend && mvn spring-boot:run

Frontend: cd frontend && npm install && npm run dev

# 15. Kết luận định hướng làm bài

Với Câu 1, điểm quan trọng không phải chỉ là OCR, mà là xây dựng được một quy trình nhập liệu kế toán có kiểm soát: upload file, OCR, review, sửa lỗi, xác nhận, lưu trữ, audit và thống kê. Vì OCR có thể sai, màn hình review dữ liệu là phần rất quan trọng để chứng minh sản phẩm thực tế.

Chiến lược tốt nhất là hoàn thiện MVP chắc chắn trước bằng Mock OCR, sau đó nếu còn thời gian mới tích hợp OCR thật hoặc Chrome extension bounding boxes. Khi demo, hãy nhấn mạnh kiến trúc mở: OcrProvider interface cho phép thay đổi nhà cung cấp OCR mà không ảnh hưởng các module khác.